1.设计

本工程拟采用预埋钢副框免收口施 工技术进行外门窗施工，结合工程结构与 设计方案要求深化施工方案。在设计过 程中，外门窗洞口采用现浇混凝土方式， 在洞口区域的铝合金模板中安装钢副框，钢副框中设置锚固钢筋。为防止施工过 程中混凝土流入钢副框，应采用相应材料进行处理。预埋钢副框能够防止后期 混凝土浇筑等施工工序污染外门窗结构，以此减少后期的施工维护投入，更好地 管控外门窗的施工质量。

2.流程

在本次工程的工艺流程设计中，首先结合建筑实际情况选择钢副框型号，确保钢副框尺寸、性能等符合需求。在完成选型工作后，按照外门窗的设计图纸优化具体施工方案，分析施工过程中可能出现的问题，制定相应的应对措施。钢副框设计完成后，委派工厂进行加工，加工完成后检测各项参数性能，确保符合施工方案后进入施工现场。