荷湖三期施工图出图计划

| 批次 | 楼号 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 7#8#17#18# | 3月15日 |  |
| 二 | 6#9#10#13#15#19# | 3月20日 |  |
| 三 | 5#11#12#16#20#21# | 3月27日 |  |
| 四 | 1#2#3#及配套 | 3月30日 |  |
| 五 | 地下车库 | 随人防出图 |  |

注：如果期间布局或内部有变化时间顺延3天。