                 报价编号：BJ09      

WARRIOR系列载货电梯报价清单
(币种：RMB  单位：元)
呈送： XXXX，恭祝生意兴隆！
非常感谢贵方对深圳市美迪斯电梯有限公司的信任和支持。对于贵方的电梯采购项目，我公司经认真考虑研究，现谨就贵方所需之电梯提供以下报价。

	梯号
	梯型
	载重(kg)
	速度(m/s)
	层站
	拖动方式
	设备价
（元）
	安装价（元）
	验收费
	数量（台）
	合计金额（元）

	T1
	货梯
	3000
	0.5 
	4/4/4 
	双速
	85000 
	15000  
	3400 
	1 
	103400 

	合计金额（四台）： 413600.00    元(大写:肆拾壹万叁仟陆佰元整 )


注：不含土建、井道修改费用。
说   明：（1）如用户须选用变频器，则在原价格基础上增加￥10000 元整 。

         （2）报价有效期：30天

六大优点：①　节能环保    ②　驱动力大      ③　运行噪音低

④　平层精确　  ⑤　报障率低　 　 ⑥　使用寿命长　
 报价单位（章）：深圳市XXX电梯有限公司
联系人： XXXX　联系电话： XXXXXX           
                                               日期：2009年11月23日

二、WARRIOR系列载货电梯主要部件
	深圳市XXXX电梯有限公司        
	电梯型号:THJ3000/0.5-JXW

	货梯、汽车梯主要部件(材料、配套件）清单
	适用规格:500--5000kg且0.25--1.0m/s

	
	客户名称:

	
	版本号
	`090 

	序
	名    称
	制造商、品牌或技术国别
	备注

	1
　
	曳引主机总成
	佛山南洋
	　

	
	电机 
	KENTINK(美国U.S)/KDS(美国U.S)
	　

	
	上行超速保护装置
	三水昌宏
	如需要配置

	
	旋转编码器
	霍德光电科技有限公司（上海）
	变频电梯配置

	
	制动器
	佛山南洋
	　

	
	架机梁
	美迪斯MATIZ
	正厂板材

	
	导向轮装配
	美迪斯MATIZ
	　

	2
	轿壁
	美迪斯MATIZ
	正厂钢板

	
	轿顶
	美迪斯MATIZ
	正厂钢板

	3
　
	轿门
	美迪斯MATIZ
	正厂钢板

	
	安全触板
	力东LD
	光幕微科WECO(德国GERMANY)选配

	4
	曳引钢丝绳
	布顿BRIDON(英国ENGLAND)
	提升高≥40m

	
	
	无锡通用/江苏通冠
	　

	
	限速器钢丝绳
	布顿BRIDON(英国ENGLAND)
	　

	
	绳头组合
	力东LD
	　

	5
	轿厢导轨
	塞维拉SEVARA(西班牙SPAIN)
	　

	
	对重导轨
	
	　

	6
	导靴
	力东
	　

	　
	轿厢侧导靴
	
	　

	
	对重侧导靴
	
	　

	7
	门机组合
	美迪斯MATIZ
	　

	8
	轿架
	美迪斯MATIZ
	正厂板材

	　
	上横梁装配
	美迪斯MATIZ
	　

	
	立柱装配
	美迪斯MATIZ
	　

	
	轿底装配
	美迪斯MATIZ
	　

	
	地板
	美迪斯MATIZ
	正厂花纹钢板

	　
	地坎
	美迪斯MATIZ
	钢板拉制；强度高、不宜变形

	9
　
	层门
	美迪斯MATIZ
	正厂板材

	
	层门装配
	美迪斯MATIZ
	　

	10
	门套
	美迪斯MATIZ
	正厂板材

	11
	井道限位、极限、换速、检修、急停开关
	施耐德SCHNEIDER(法国FRANCE)
	　

	
	井道平层换速
	宁波电子器材一厂
	　

	12
	控制柜总装
	美迪斯MATIZ
	　

	　
	主微机板
	美迪斯3000/奥沙(德国GERMANY)
	　

	
	变频器
	奥沙(德国GERMANY)
	变频电梯配置

	
	开关电源
	明威（上海）
	　

	
	32位 DSP矢量控制器
	德州仪器 TI(美国U.S) 
	变频电梯配置

	
	智能功率模块（IPM）
	三菱/富士FUJI(日本JAPAN)
	变频电梯配置

	
	32位 ARM CPU
	飞利浦PHILIPS(荷兰)
	变频电梯配置

	
	CPLD可编程逻辑
	XILINX (美国U.S) 
	变频电梯配置

	
	电源控制器
	德州仪器 TI(美国U.S) 
	变频电梯配置

	
	光藕
	东芝(日本JAPAN)/安捷伦AGILENT(美国U.S)  
	变频电梯配置

	
	电流传感器 
	甲神 (日本JAPAN)
	变频电梯配置

	
	整流桥
	三社 SANREX(日本JAPAN) 
	变频电梯配置

	
	电解电容  
	CDE(美国U.S) 
	变频电梯配置

	
	接插件
	魏德米勒(德国GERMANY)/HRS(日本JAPAN) 
	变频电梯配置

	
	运行接触器
	施耐德SCHNEIDER(法国FRANCE)
	　

	
	紧急制动接触器
	施耐德SCHNEIDER(法国FRANCE)
	　

	
	抱闸接触器
	施耐德SCHNEIDER(法国FRANCE)
	　

	
	空气开关
	施耐德SCHNEIDER(法国FRANCE)
	　

	
	厅、轿门锁继电器
	施耐德SCHNEIDER(法国FRANCE)
	　

	
	照明/风扇/抱闸控制继电器
	施耐德SCHNEIDER(法国FRANCE)
	　

	
	变压器
	大正电子（广州）
	　

	
	无相序断相继电器
	瑞士佳乐CARLO GAVAZZI
	　

	13
	轿顶电器箱总装
	美迪斯MATIZ
	　

	14
	操纵箱
	佛山加德JD
	不锈钢面板

	15
	召唤箱
	佛山加德JD
	不锈钢面板

	16
	缓冲器
	东阳DY /祺盛QS                                                                                   
	　

	17
	限速器
	力东LD 
	　

	18
	对重装配
	美迪斯MATIZ
	　

	19　
	对重架
	
	　

	
	对重块
	
	矿晶体混合物MINERAL AND CRYSTAL  IXTURE

	20
	控制电缆
	贝思特BST(上海)
	　

	特别说明

	说明
	1.所有进口零部件均为国内统一采购，不单独提供原产地证明商、报关单。

	
	2.此配置仅适合标准规格，非标规格无效。

	
	3.在确保产品质量的同时，如有微小修改，恕不另行通知。

	
	4、对于“制造商或品牌”内容中使用“/”的项目，是指同一部件有多个供应商的情况，制造商根据实际生产情况进行选择,不另行通知.但制造商声明保证质量和性能的一致性。

	序号
	项目　　　　　　　　　编号
	T1

	1
	标准
规格
	产品类别
	曳引式货梯

	
	
	产品系列
	Warrior I（力士I）

	
	
	型    号
	THJ3000/  -JXW

	
	
	数    量
	1台

	
	
	控制系统
	MATIZ 3000

	
	
	驱动方式
	双速（AC2）

	2
	基本
参数
	载重量(kg)
	3000 kg

	
	
	速度(m/s)
	0.5 

	
	
	服务楼层
	 1F-4 F

	
	
	层/站/门
	

	
	
	基    站
	1F

	
	
	轿厢尺寸(宽×深×高)
	00mm×00 mm×00 mm

	
	
	开门尺寸(宽×高)
	1700 mm×2100 mm

	
	
	开门方式
	中分

	
	
	轿厢型号
	美迪斯标配

	
	
	操纵箱型号
	美迪斯标配

	
	
	轿厢颜色
	美迪斯标配

	
	
	层门材料
	1.5mm钢板喷漆

	
	
	门套材料
	1.5mm钢板喷漆

	
	
	地坎材料
	钢板拉折

	3
	井道
参数
	井道尺寸(宽×深)
	00 mm×00 mm

	
	
	机房位置及尺寸(宽×深×高)
	00 mm×00 mm×00 mm（井道上方）

	
	
	顶层净高度
	00 mm

	
	
	井道总高度
	

	
	
	底坑深度
	1500 mm

	
	
	井道结构
	混凝土 囗      框架砖墙 囗   墙厚：㎜

	
	
	牛腿
	有  囗   无  囗

	
	
	预埋件
	有  囗   无  囗

	4
	电源
要求
	动力电源
	电压380V±7%，频率50HZ，相数三相五线制，零线和地线始终分开

	
	
	照明电源
	电压220V，频率50HZ，相数平相


三、WARRIOR系列载货电梯主要技术参数（最终以现场实际测量为准）
四、WARRIOR系列载货电梯标准功能表

	项目
	序号
	功   能
	序号
	功    能

	标准功能
	1
	全集选控制运行功能
	2
	防打滑保护

	
	3
	检修运行方式
	4
	超速保护

	
	5
	召唤功能
	6
	故障码显示

	
	7
	到站自动开门
	8
	故障历史记录

	
	9
	自动关门
	10
	开门保持时间自动调整

	
	11
	即时关门
	12
	本层厅外开门

	
	13
	开门按钮开门
	14
	井道层楼数据自学习（双速不含）

	
	15
	故障重开门
	16
	层楼位置信号的自动修正

	
	17
	司机操作
	18
	轿内反方向指令消除

	
	19
	特别货物专用直驶服务
	20
	超载报警

	
	21
	轿内照明、风扇的节能控制
	22
	防门锁短接保护

	
	23
	对讲机通讯、警铃
	24
	防终端越程保护

	
	25
	到站层楼显示闪烁提示
	26
	防溜车保护

	
	27
	泊梯功能
	28
	缺相保护

	
	29
	安全触板保护
	30
	运行接触器触点检测保护

	
	31
	开关门受阻保护
	32
	变频器多重保护（双速不含）

	
	33
	门区外不能开门保护
	34
	超载保护

	
	35
	满载直驶
	36
	停电应急照明

	
	37
	服务层的任意设置
	38
	密码服务

	
	39
	运行方向的闪烁显示
	40
	/


五、交货、安装日期
1、交货周期及交货地点：

图纸及技术细节得到双方确认，需方提供完整井道、机房及安装用电源，并且定金入帐后 35 天，在需方工地交货。
2、安装周期：
根据双方约定进场之日起计，暂定为 30 天完工(不含政府部门验收时间)。
六、付款方式

1、设备：

1. 1合同签订后3日内付设备总价的30%作为定金，合同生效；

1．2设备进场安装前7日付设备总价的70%作为设备提货款；

2、安装：

2．1设备进场安装前7日付安装总价的50%；

2．2安装验收完毕，经技术监督局验收合格后3日内付清余款。
七、施工流程示意图：

  



[image: image1]



[image: image2]

[image: image3]
八、调试方案
8.1.调试条件
8.1.1 电梯的一切机械及电器均由施工人员负责安装，安装过程严格按照美迪斯电梯公司制定的工艺流程施工，每完成一项工序，均由安装组长在质量检查报告中填写有关数据，并由项目负责人确认。

8.1.2 井道棚架拆除后，确认已塞好门套、捣制好机座、缓冲座。

8.1.3 接好临时调试电源，检查电压，电源容量，电缆是不是符合要求，条件具备好提前二天报调试组调试。

8.2 调试过程：

8.2.1 人员到场后，首先对安装人员安装的机械及电器开关进行复检，如发现质量达不到要求，马上发出整改通知书，现场安装人员立即进行整改。

8.2.2 检查来电电源电压，容量是否符合要求，电器设备绝缘度是否达到规定的要求。

8.2.3 以上几项工作完成后，就可进行电梯的运行试验。

8.3   我部拥有一支技术精良,经验丰富,设备齐全的调试队伍,参与电梯调试的调试员无论对电梯的机械部分或电器部分都十分熟悉，确保整个调试过程顺利完成。
九、维修、保修及售后服务承诺
1、保修服务：

(1) 在正常使用情况下，设备保质期为当地技监局验收之日起的12个月，但保质期最迟不超过合同拟定交货日期起的15个月，以先到时间为准。保质期满后，买卖双方另行签订《维护保养合同》。

(2)在产品保质期内根据电梯专业技术检查项目的要求按时完成日常维护保养内容，每月两次定期例行检查调校、润滑、清洁等保养工作，以保持电梯的正常，安全运行状态，实施年度检查和安全质量检测确保所有安全装置动作灵敏，调校准确。

(3) 保质期内因买方使用、管理不当或因不可抗力造成的损失由买方承担，卖方可提供有偿服务。

(4) 在保质期内卖方每月将进行质量跟踪回访、保养维护，由买方作记录。

2、紧急状况服务：提供全天候紧急故障处理或意外事故的技术性服务，接到客户紧急电话后15-30分钟内赶到现场；

3、配备易损件服务：以优惠的价格长期保证电梯设备易损件的供应，且保证供应之易损件为工厂的基本价；
3、电梯维保主要项目表

	序号
	保养内容
	保养周期

	1
	首层、轿厢、厅上设备（检查功能、更换或修理、平层精度）
	1个月正常保养两次

	2
	运行状况检查（功能正确、舒适度、开关门速度、安全门）
	1个月正常保养两次

	3
	控制屏检查、清洁（轿厢应急灯、接线、急停开关、手动放人）
	1个月正常保养两次

	4
	机房设备检查、清洁（手动放人、抱闸、限速器、测速机车）
	1个月正常保养两次

	5
	轿顶检查清洁（检修盒功能正确、急停、上限开关、油盒、导靴、风扇）
	1个月正常保养两次

	6
	轿门检查清洁（开关功能、门速、门靴、门间隙）
	1个月正常保养两次

	7
	井道检查清洁（导轨支架、导轨、厅门门头及间隙）
	1个月正常保养两次

	8
	对重检查清洁（导轨、导靴、油盒、异响）
	1个月正常保养两次

	9
	底坑检查清洁（张紧轮开关、急停开关、接油盒、缓冲器）
	1个月正常保养两次

	10
	轿底检查清洁（安全钳、补偿链、导靴、称重装置、反绳轮）
	1个月正常保养两次

	11
	试运行及整体情况检查（上下运行三次）
	1个月正常保养两次


4、用户投诉：若用户对XXXXX电梯公司的维修服务不满或有异议时，可直接拨打投诉电话，美迪斯电梯售后服务部及时认真地处理和解决，保证用户满意。

服务专线:XXXXXXXX
监督电话：XXXXXXXXXXXX
5、供方承诺为电梯用户免费提供终生电梯技术咨询服务。
客户使用





质监局验收





甲乙双方交接








本部验收





调试及三天试运行





井道棚架拆除、底坑缓冲器安装





机房及井道电气安装





轿厢、对重架安装





厅门安装





导轨安装和校正





土建塞门套





土建灌制机座





厅门踏板、门套和门头安装





机房设备安装





井道放线测量





井道放线测量





吊装、搭棚





质监局、特检所报装





地盘检查(联系客户)


























































































































XXX电梯有限公司---深圳唯一取得制造、安装维保双A级资质企业/电梯专业方案提供商                                 

第 6 页 共 8页

