**长沙市古潭街社区活动中心接驳车服务实施方案**

**编制单位**：长沙市天心区XX街道办事处

**日期**：2023年XX月XX日

---

### **一、服务背景与目标**

1. **背景需求**

- 古潭街社区活动中心改造完成后日均接待量预计达300人次，周边道路狭窄（宽度4-6m）、停车资源匮乏（仅20个车位），亟需接驳服务解决“最后一公里”出行难题。

- 服务对象以老年人（占比65%）、残障人士、儿童为主，对便捷性、安全性要求较高。

2. **实施目标**

- 实现社区活动中心与地铁1号线南门口站（距离800m）、公交古潭街站（距离200m）无缝衔接。

- 高峰时段人员集散效率提升50%，减少私家车使用率≥30%。

---

### **二、服务规划**

#### **1. 接驳路线设计**

- **主线**：社区活动中心↔南门口地铁站（全程1.2km，设3个停靠点）

- **停靠点**：

① 社区活动中心正门（古潭街XX号）

② 社区卫生服务中心（古潭街XX巷交叉口）

③ 南门口地铁站C出口

- **支线**：社区活动中心↔周边老旧小区（覆盖半径500m，循环路线）

#### **2. 运营时段与频次**

| **时段**       | **主线发车间隔** | **支线发车间隔** | **服务模式**          |

|----------------|------------------|------------------|-----------------------|

| **早高峰**     | 7:00-9:00        | 10分钟           | 定时定点+需求响应     |

| **平峰期**     | 9:00-17:00       | 20分钟           | 固定班次              |

| **晚高峰**     | 17:00-19:00      | 15分钟           | 定时定点+预约优先     |

| **夜间应急**   | 19:00-22:00      | 30分钟           | 电话调度（0731-8XXXXXX） |

---

### **三、车辆与设施配置**

1. **车辆选型**

- 采用6座新能源电动车（续航≥200km，车身宽度≤1.8m，适应古潭街窄道通行）

- 配置功能：

- 无障碍踏板（承载坡度≤5°）

- 轮椅固定装置（符合ISO 10542标准）

- 车载急救箱（含AED设备）

2. **智慧化系统**

- **预约平台**：集成至“古潭街社区”小程序，支持提前1小时预约。

- **实时监控**：车载GPS定位精度≤3米，电子围栏管控禁行区域。

- **数据分析**：自动生成客流热力图，动态调整发车频次。

---

### **四、运营管理机制**

1. **管理主体**

- **主办单位**：天心区XX街道办事处

- **运营单位**：长沙市公交集团新能源分公司

- **监督机构**：社区居委会、居民代表委员会

2. **服务规范**

- 司机培训：通过狭窄道路驾驶、应急救护等专项考核（持证上岗）。

- 乘车规则：

- 优先礼让老年人、残障人士（设置4个爱心专座）

- 禁止携带易燃易爆物品（配置安检扫描仪）

3. **费用标准**

- **免费群体**：70岁以上老人、残障人士、退役军人

- **惠民票价**：普通乘客单程1元（支持公交卡、扫码支付）

---

### **五、安全保障措施**

1. **行车安全**

- 限速管控：古潭街路段≤15km/h，外部道路≤30km/h。

- 安装360°环视影像+盲区监测系统（报警响应时间≤0.5秒）。

2. **应急预案**

- 车辆故障：15分钟内调度备用车（配备2台备用车辆）。

- 突发疾病：联动社区卫生服务中心（5分钟响应机制）。

---

### **六、实施步骤**

| **阶段**   | **时间节点**   | **重点任务**                          |

|------------|----------------|---------------------------------------|

| 筹备期     | 2023年XX月     | 完成线路勘测、车辆采购、司机招聘培训  |

| 试运行期   | 2024年1-2月    | 免费体验运营，收集居民反馈（问卷≥200份） |

| 优化期     | 2024年3月      | 调整发车频次，上线智慧预约系统        |

| 正式运营   | 2024年4月      | 全面推行收费服务，纳入市政交通补贴体系 |

---

### **七、投资预算**

| **项目**         | **单价（万元）** | **数量** | **合计（万元）** |

|------------------|------------------|----------|------------------|

| 新能源车辆购置   | 28               | 4台      | 112              |

| 智慧系统开发     | 40               | 1套      | 40               |

| 年度运营维护     | -                | -        | 60（含人工、能耗） |

| **总计**         | -                | -        | **212**          |

---

### **八、预期效益**

1. **社会效益**：解决2000户居民出行难题，降低交通事故风险40%。

2. **环境效益**：年减少碳排放约12吨（相较燃油车）。

3. **文化效益**：车身设计融入古潭街历史元素（如铜官窑纹样）。

---

**附件**：

1. 接驳车路线规划图（含电子导航链接）

2. 车辆安全检测报告

3. 居民需求调研数据分析表

**签发单位**：长沙市天心区XX街道办事处

**监督电话**：0731-8XXXXXX

**日期**：2023年XX月XX日

---

**备注**：本方案同步报备长沙市交通运输局、天心区住建局，试运行期间接受公众监督，每日运营数据公示于社区公告栏及微信平台。