**长沙市古潭街历史建筑文化传承专项报告**

**项目名称**：古潭街XX号社区活动中心改造工程文化保护专项

**编制单位**：长沙市历史文化保护研究中心

**日期**：2023年XX月XX日

---

### **一、项目背景与价值**

1. **文化载体定位**

古潭街XX号建筑始建于1980年代，为长沙传统民居与单位宿舍混合型建筑，其坡屋顶、青砖外墙、木构窗棂等元素体现湘中地区20世纪后期建筑特色，是长沙城市记忆的活态载体。根据《长沙市历史文化名城保护规划（2021-2035）》，该街区被列为“近现代风貌保护区”，需在改造中实现历史文脉延续与现代功能融合。

2. **传承必要性**

- **文化断代风险**：近十年古潭街片区拆除旧建筑23处，传统营建技艺面临失传。

- **社区认同需求**：调研显示，83%的居民希望改造后保留“老长沙”空间记忆。

---

### **二、现状评估与问题分析**

#### **1. 建筑文化要素留存现状**

| **要素类型**       | **现存情况**               | **完整度** | **保护等级** |

|--------------------|---------------------------|------------|--------------|

| 坡屋顶             | 木结构檩条，局部瓦片缺损  | 75%        | Ⅱ级（重点修复） |

| 青砖外墙           | 清水墙勾缝保存完好        | 90%        | Ⅰ级（原状保留） |

| 木质雕花窗         | 现存12扇，3扇严重腐朽     | 25%        | Ⅲ级（局部复原） |

| 水磨石地面         | 走廊部分保留完整纹样      | 40%        | Ⅱ级（选择性修复） |

#### **2. 主要问题**

- **工艺失传**：传统青砖砌筑技艺仅2名本地匠人掌握。

- **风貌冲突**：后期加建彩钢板雨棚破坏建筑立面连续性。

- **记忆断层**：年轻居民对建筑历史认知率不足30%。

---

### **三、传承策略与技术路径**

#### **1. 物质文化保护措施**

- **原真性修复**：

| **修复对象**       | **技术方案**                            | **传统工艺应用**              |

|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|

| 坡屋顶             | 替换破损檩条（采用杉木），按“压七露三”铺瓦 | 非遗传承人指导瓦作施工       |

| 木质雕花窗         | 3D扫描缺损部分，数控雕刻复原            | 结合传统榫卯工艺安装         |

| 青砖外墙           | 采用同窑口定制青砖（尺寸240×115×53mm） | “一顺一丁”砌筑法            |

- **新旧对话设计**：

- 加建部分采用玻璃幕墙（可见光反射比≤15%），与传统砖墙形成虚实对比。

- 保留原建筑门牌号，镶嵌于新入口景墙（结合AR技术扫码读取历史信息）。

#### **2. 非物质文化传承**

- **技艺传承**：

- 开设“古潭营造工坊”，培训青年工匠掌握青砖砌筑、木作雕刻技艺（年培训≥50人次）。

- 建立传统建筑构件数据库（含200+个参数化构件族，开放公众下载）。

- **记忆延续**：

- 在社区中庭设置“时光走廊”，展示1980年代居民生活老照片与口述史影像。

- 开发沉浸式VR体验系统，复原建筑不同历史时期场景。

---

### **四、文化空间活化利用**

| **空间类型**       | **活化策略**                          | **文化功能植入**                |

|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

| 原单位食堂         | 改造为社区文化食堂                    | 定期举办“长沙老味道”烹饪体验   |

| 三层阁楼           | 打造微型建筑博物馆                    | 陈列传统营造工具、建筑构件标本 |

| 临街立面           | 设置可移动展板系统                    | 轮展古潭街历史建筑测绘图       |

---

### **五、实施保障体系**

1. **技术保障**

- 组建专家顾问团（含2名省级非遗传承人、3名湖大建筑系教授）。

- 采用BIM技术建立“数字孪生档案”，记录修复全过程数据（精度LOD 400）。

2. **资金筹措**

| **来源**         | **金额（万元）** | **用途**                   |

|------------------|------------------|---------------------------|

| 市级文保专项资金 | 150              | 重点部位修复               |

| 社会众筹         | 50               | VR系统开发                 |

| 运营反哺         | 30（/年）        | 传统工艺工坊维护           |

3. **管理机制**

- 制定《古潭街历史建筑保护使用导则》，明确改建管控要求（如色彩饱和度≤40%）。

- 成立居民监督委员会，对改造方案实施“一票否决制”。

---

### **六、成效评估与展望**

1. **短期目标（2024-2025）**

- 完成80%历史建筑元素修复，申报区级文物保护单位。

- 培育10名传统建筑技艺新生代传承人。

2. **长期愿景（2026-2030）**

- 创建“古潭街建筑文化IP”，开发系列文创产品（年收益目标100万元）。

- 推动古潭街列入湖南省历史文化街区名录。

---

**附件**：

1. 历史建筑测绘图集（1918-2023年演变对比）

2. 传统工艺传承人名录及资质证明

3. 文化活态利用活动年度计划表

**编制单位公章**：

长沙市历史文化保护研究中心

2023年XX月XX日

---

**备注**：本报告同步提交长沙市文旅广电局、天心区文化遗产管理所备案，建议将古潭街建筑文化传承纳入长沙市“十四五”文化发展规划重点项目库。