### 环境治理验收报告

项目名称：古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用
验收单位：绍兴市生态环境局、诸暨市住建局
日期：2025年1月20日

#### 治理工程概况

- 防洪设施升级：

  - 完成河道护坡加固（长度1.2km，采用生态石笼艺）；

  - 新建蓄水池2座（总容量2500m³），配套智能排水闸门。

- 风险防控措施：

  - 设立地质灾害监测点4处（含倾斜仪、雨量计）；

  - 危房拆除3栋，地基防潮处理15栋。

#### 检测与验收结果

| 指标 | 检测值 | 标准限值 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤氡浓度 | 85-110Bq/m³ | ≤200Bq/m³ | 合格 |
| 电磁辐射强度 | 0.05-0.08μT | ≤0.1μT | 合格 |
| 河道防洪标准 | 50年一遇 | 30年一遇 | 合格 |

#### 验收结论

- 斯宅村环境治理工程满足绿色建筑评价标准4.1.1条款要求，通过验收。

- 后续管理建议：

  - 每季度清理排水管网，汛期前启动蓄水池预排空；

  - 对村民开展地质灾害应急培训。