建设工程质量保险产品投保计划

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 投保主体 | 建设单位（业主） |
| 投保类型 | 建设工程质量潜在缺陷保险（IDI） |
| 编制单位 | — |
| 编制日期 | 2026年3月28日 |

一、编制依据

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》

《关于推进建设工程质量保险工作的意见》（建质〔2005〕133号）

《四川省建设工程质量安全管理办法》

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）第9.2.9条“建设工程质量保险”

项目施工图设计文件及主要技术资料

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 工程概算 | 约 3600 万元 |
| 绿色建筑目标 | 一星级 |
| 开工时间 | 2026年6月（计划） |
| 竣工时间 | 2028年6月（计划） |

三、投保产品类型

本项目拟投保建设工程质量潜在缺陷保险（IDI），该保险由建设单位投保，保险公司承保，对工程在保险期限内出现的质量缺陷承担赔偿责任。

（一）保险责任范围

| 保险责任 | 保险期限 | 赔偿限额 |
| --- | --- | --- |
| 地基基础与主体结构 | 10年 | 按工程总造价 |
| 防水工程（屋面、外墙、卫生间） | 5年 | 按工程总造价 |
| 保温工程（外墙、屋面） | 5年 | 按工程总造价 |
| 装饰装修工程 | 2年 | 按分项工程价 |
| 建筑设备（暖通、给排水、电气） | 2年 | 按分项工程价 |
| 绿色技术设备（光伏、热泵等） | 2-5年 | 按设备购置价 |

（二）保险期限

| 阶段 | 起止时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 建设期 | 开工之日 至 竣工验收之日 | 与施工工期同步 |
| 缺陷责任期 | 竣工验收之日起 2年 | 对应装饰装修、设备等 |
| 潜在缺陷保险期 | 竣工验收之日起 5-10年 | 对应结构、防水、保温等 |

四、投保方案

（一）投保主体

| 投保人 | 被保人 | 受益人 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 建设单位、施工单位、业主 | 业主、使用者 |

（二）保险金额与费率

| 投保项目 | 保险金额（万元） | 保险费率（‰） | 保险费（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基基础与主体结构 | 3600 | 1.5 | 5.40 | 10年保险期 |
| 防水工程 | 3600 | 1.0 | 3.60 | 5年保险期 |
| 保温工程 | 3600 | 1.0 | 3.60 | 5年保险期 |
| 装饰装修工程 | 500 | 1.2 | 0.60 | 2年保险期 |
| 建筑设备 | 800 | 1.2 | 0.96 | 2年保险期 |
| 绿色技术设备（光伏、热泵） | 400 | 1.5 | 0.60 | 5年保险期 |
| 合计 | — | — | 14.76 | — |

说明：保险费率按四川省同类项目经验费率估算，最终以保险公司实际核保为准。

（三）理赔流程

报损：业主或物业发现质量问题，向保险公司报案。

现场勘查：保险公司委托第三方专业机构勘查定损。

责任认定：确认属于保险责任范围的质量缺陷。

理赔支付：保险公司直接向维修单位支付维修费用，或向业主赔偿后由业主自行维修。

争议处理：如对定损结果有异议，可申请仲裁或诉讼。

五、投保实施计划

| 阶段 | 时间节点 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 投保准备 | 开工前3个月 | 选定保险公司、确定投保方案、编制招标文件 |
| 保险招标 | 开工前2个月 | 发布招标公告，组织评标，确定承保单位 |
| 合同签订 | 开工前1个月 | 签订保险合同，缴纳保险费 |
| 保险生效 | 开工之日 | 保险正式生效 |
| 建设期管理 | 施工全过程 | 保险公司定期巡查，参与关键节点验收 |
| 竣工交接 | 竣工验收时 | 移交保险单，告知业主保险权益 |
| 保险期管理 | 竣工验收后 | 业主报案、保险公司理赔 |

六、承保机构选择

本项目拟通过公开招标方式选择具备以下条件的保险公司：

| 选择条件 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 资质要求 | 具有中国银保监会颁发的经营保险业务许可证，具备建设工程质量保险承保资格 |
| 本地服务 | 在四川省绵阳市设有分支机构或服务网点 |
| 承保经验 | 近3年承保同类公共建筑项目不少于3个 |
| 理赔能力 | 具有专业的工程理赔团队，赔付能力充足率≥150% |
| 服务承诺 | 提供7×24小时报案服务，定损时限≤7个工作日 |

七、风险控制与质量联动

（一）施工期风险管理

| 措施 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键节点验收 | 保险公司委托第三方机构参与地基基础、主体结构、防水、保温等关键节点验收 |
| 定期巡查 | 施工期间每月一次现场巡查，发现问题及时预警 |
| 质量记录 | 施工单位提供完整质量记录，作为保险理赔依据 |

（二）与质量保证体系联动

| 联动内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 设计质量 | 保险公司对设计文件进行审核，提出优化建议 |
| 施工质量 | 将保险要求纳入施工合同，明确施工单位的质量责任 |
| 材料质量 | 保险公司参与主要材料供应商考察，推荐优质供应商 |
| 验收标准 | 保险验收标准不低于国家现行规范 |

八、保险效益分析

（一）经济效益

| 效益项 | 说明 |
| --- | --- |
| 风险转移 | 将质量缺陷风险转移给保险公司，降低建设单位质量责任风险 |
| 维修费用保障 | 保险期内维修费用由保险公司承担，减轻业主负担 |
| 资产保值 | 质量保险提升建筑品质保障，有助于资产保值增值 |

（二）社会效益

| 效益项 | 说明 |
| --- | --- |
| 提升工程质量 | 保险公司介入质量监管，倒逼施工单位提高质量意识 |
| 保护业主权益 | 为业主提供长期质量保障，解决“维修难”问题 |
| 促进行业规范 | 推动建筑行业建立完善的质量风险管理制度 |

（三）绿色建筑评价得分

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第9.2.9条，投保建设工程质量保险可得分：

| 保险类型 | 得分 |
| --- | --- |
| 建设工程质量潜在缺陷保险 | 1分 |
| 绿色建筑性能保险 | 1分 |
| 其他工程质量保险 | 0.5分 |

本项目投保建设工程质量潜在缺陷保险，预计可获得 1分 的绿色建筑评价加分。

九、费用预算

| 费用项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 保险费 | 14.76 | 按保险方案估算 |
| 保险招标服务费 | 0.50 | 招标代理费用 |
| 保险咨询服务费 | 1.00 | 聘请保险顾问 |
| 合计 | 16.26 | — |

十、结论

本项目拟投保建设工程质量潜在缺陷保险（IDI），保险范围涵盖地基基础、主体结构、防水、保温、装饰装修、建筑设备及绿色技术设备，保险期限2-10年。

保险金额按工程总造价及分项工程价值确定，估算保险费 14.76万元，占工程总造价约 0.41%。

通过公开招标方式选择具备资质和经验的保险公司承保，确保保险服务的专业性和可靠性。

保险实施将有效转移质量风险，保障业主权益，同时为项目获得绿色建筑评价加分 1分。

建议建设单位按计划推进保险招标与投保工作，确保保险在项目开工前生效。