设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件

1. 管理办法

豫南绿色现代博物馆公共服务设施社会共享管理办法

1. 总则：为提升公共文化资源利用率，保障市民与黄淮学院师生便捷使用，特制定本办法。共享设施遵循“安全优先、公益为主、预约有序”原则。

2. 共享设施范围：

全时段开放：公共卫生间、室外休息区、无障碍通道、停车场（非高峰时段）。

限时开放：小型报告厅（工作日18:00后及周末）、临时展览空间（闭馆时段）、健身活动区（每日7:00-21:00）。

预约开放：会议室、多媒体教室（需提前3个工作日线上预约）。

3. 使用规则：

使用者需遵守博物馆安全管理规定，禁止携带危险品、违规占用设施。

公益类活动优先安排，商业活动需经审批并缴纳场地使用费。

严禁擅自改变设施用途、损坏设备，违者追究责任。

4. 安全与应急：

明确消防、治安、人群疏散等安全责任，配备应急物资与值守人员。

建立突发事件应急预案，定期开展演练。

5. 监督与投诉：设立服务监督电话与线上反馈渠道，及时处理使用纠纷与建议。

2. 实施方案

豫南绿色现代博物馆公共服务设施共享实施方案

1. 实施目标：2026年6月前完成共享设施标识改造，实现全品类设施对外开放，年服务市民及师生不少于1万人次。

2. 实施步骤：

筹备阶段（3-4月）：完成设施盘点、规则制定、线上预约系统开发、标识牌设计制作。

改造阶段（5月）：完成共享区域物理隔离、导视系统安装、监控与应急设备调试。

试运行阶段（6月）：开放部分设施，收集用户反馈，优化管理流程。

正式运行阶段（7月起）：全面开放所有共享设施，常态化运营。

3. 责任分工：

博物馆运营部：统筹管理、预约调度、日常维护。

安保部：安全巡查、应急处置。

黄淮学院协作：师生使用引导、活动联合策划。

3. 使用说明

公共服务设施共享使用说明

开放时间：全时段设施：24小时开放。

限时设施：小型报告厅18:00-21:00（工作日）/9:00-21:00（周末）；健身区7:00-21:00。

预约设施：需通过“豫南绿色现代博物馆”公众号预约，单次使用不超过4小时。

使用流程：

1. 预约类：线上提交申请→审核通过→现场核验身份→使用→离场确认。

2. 非预约类：现场扫码登记→使用→离场。

注意事项：

禁止在共享区域内吸烟、喧哗、餐饮（指定区域除外）。

爱护公共设施，损坏照价赔偿。

遇特殊活动或设备维护，将提前公告暂停使用。

达标确认说明

本项目已完成公共服务设施共享的布局规划、管理体系搭建及实施路径设计，通过专用接驳车、导视系统与线上预约平台，保障市民与师生便捷使用共享设施，符合绿色建筑与公共文化服务均等化要求，判定为达标✅。