紧急疏散、应急救护相关管理制度

第一章 总则

第一条 制定目的

为规范武汉市第七医院疾病大楼立面改造工程施工现场及周边运营区域的紧急疏散、应急救护管理工作，有效应对火灾、建筑坍塌、人员意外伤害、突发公共卫生事件等各类突发事件，最大限度保障施工人员、医院医护人员、就诊患者、周边居民及相关人员的生命财产安全，降低突发事件造成的损失，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于本工程所有参建单位（建设、施工、监理、设计、分包等）全体人员，同时覆盖工程施工全过程、医院既有建筑过渡运营阶段，涉及施工现场、医院改造区域、周边人行及公共空间的紧急疏散组织、现场应急救护、应急资源调配、应急演练及突发事件处置等所有相关工作。

第三条 工作原则

预防为主，防救结合：常态化开展安全风险排查、安全知识教育及应急技能培训，提前消除安全隐患；同步完善应急处置流程，确保突发情况时快速响应、高效处置。

统一指挥，分级负责：建立项目专项应急指挥体系，明确各级管理人员、各班组及相关岗位的应急职责，确保应急指令传达畅通、执行到位。

以人为本，生命至上：始终将人员生命安全放在首位，优先组织人员疏散撤离，规范现场应急救护操作，避免次生伤害发生。

快速响应，协同联动：强化项目内部各班组、各参建单位的协同配合，加强与武汉市第七医院、属地消防救援、120 急救、社区居委会等外部单位的联动对接，确保应急资源及时调配、救援工作高效开展。

因地制宜，精准处置：结合本工程为既有建筑改造、使用人群以老人 / 儿童为主、位于武昌核心生活区的特点，制定针对性的疏散及救护方案，适配现场实际情况。

第二章 组织机构与职责

第四条 应急领导小组

成立项目紧急疏散与应急救护专项应急领导小组，作为应急工作的最高决策和指挥机构，人员组成如下：

组 长：项目经理

副组长：项目技术负责人、项目安全负责人、监理单位总监理工程师、医院项目对接负责人

组 员：各施工班组负责人、现场专职安全员、质量员、施工员、应急救护员、物资管理员、现场警戒员及医院后勤保障人员

领导小组核心职责：

统筹制定、修订本制度及专项应急疏散、救护预案；

组织开展应急培训、应急演练，监督应急物资储备与管理；

突发事件发生时，统一发布应急指令，指挥协调各工作组开展疏散、救护、警戒等工作；

对接外部应急救援单位，配合开展专业救援工作；

负责应急事件的信息上报、善后处理及事故调查复盘。

第五条 专项应急工作组

应急领导小组下设 3 个专项工作组，由副组长分工牵头，组员按职责落实具体工作，各组分工明确、协同配合：

（一）疏散引导组

组 长：项目施工负责人

成 员：各班组兼职安全员、现场施工员、医院导诊人员

职 责：1. 结合工程布局、医院既有建筑结构，划定疏散路线、确定安全集结点，设置并维护疏散标识、应急照明；2. 突发事件时，快速到达指定岗位，按 “先弱势群体、后普通人员，先危险区域、后安全区域” 原则引导人员有序撤离；3. 人员到达集结点后，逐班组、逐区域清点人数，及时向领导小组上报人员撤离情况，确认是否有人员被困；4. 维护疏散过程中的现场秩序，禁止拥挤、推搡、逆行，保障疏散通道畅通。

（二）应急救护组

组 长：医院项目对接负责人（医护人员）

成 员：具备专业急救资质的人员、项目兼职应急救护员、医院现场医护人员

职 责：1. 负责现场应急救护技能培训、演练指导；2. 储备、管理、检查现场急救物资，确保急救设备、药品完好可用；3. 突发事件时，快速到达事故现场，对伤员进行初步评估、现场急救（止血、包扎、固定、心肺复苏等）；4. 协助 120 急救人员转运伤员，做好伤员信息交接，留存救护记录；5. 对现场轻微受伤人员进行简易处置及后续跟踪。

（三）后勤保障与现场警戒组

组 长：项目物资管理员

成 员：物资保管人员、现场保安、施工班组后勤人员

职 责：1. 负责应急物资（急救箱、担架、灭火器、应急照明、对讲机等）的采购、储备、定期检查、补充更换，建立物资管理台账；2. 保障应急通讯、交通顺畅，确保领导小组与各工作组之间信息互通；3. 突发事件时，对事故区域、疏散通道周边进行现场警戒，设置警戒标识，禁止无关人员进入事故区域，避免二次事故；4. 配合疏散引导组维护集结点秩序，保障应急救援车辆、人员的通行；5. 负责应急处置过程中的后勤补给，做好善后处置的物资保障。

第六条 各参建单位及相关方职责

施工单位：作为本制度执行的责任主体，落实应急领导小组的各项指令，组织本单位人员参加应急培训、演练，配备足额应急物资，执行现场疏散、救护、警戒等具体工作，及时上报突发事件情况。

监理单位：监督本制度的落实执行情况，核查应急物资储备、应急培训及演练效果，对现场应急管理中的违规行为提出整改要求，跟踪整改落实情况。

建设单位（医院）：协调医院内部资源（医护人员、急救设备、医疗药品）对接项目应急工作，协助对接属地消防、120、社区等外部单位，保障应急工作经费，统筹推进工程施工与医院运营的应急联动。

各分包单位：服从应急领导小组的统一指挥，组织本单位人员参与应急培训、演练，突发事件时按要求开展本单位人员的疏散撤离，配合专项工作组开展相关工作。

第三章 紧急疏散管理

第七条 疏散预案与标识管理

项目技术负责人牵头，结合工程改造布局、医院既有建筑功能分区、周边场地情况，绘制 《项目紧急疏散平面图》，明确疏散主路线、备用路线、安全出口、安全集结点、应急设施（灭火器、急救箱）位置，张贴于施工现场入口、各楼层出入口、施工班组驻地、医院改造区域醒目位置。

针对火灾、建筑坍塌、地震、突发公共卫生事件等不同类型突发事件，制定专项疏散预案，明确疏散触发条件、疏散顺序、引导方式、特殊人群处置措施及注意事项。

疏散引导组负责在施工现场、医院改造区域的疏散通道、安全出口、转角处设置清晰、牢固的疏散指示标识、应急照明灯具、安全警示标识，确保断电、烟雾等情况下标识可见、照明有效；定期（每周）检查标识、灯具的完好性，发现损坏、脱落、失灵立即更换维修。

第八条 疏散通道与集结点管理

严禁任何单位、个人堵塞、占用、封闭疏散通道、安全出口，施工材料、机具、设备需按规划区域规范堆放，确保疏散通道宽度不小于 1.2 米，保持全程畅通。

施工过程中如需临时占用部分通道，需提前向应急领导小组报备，设置临时疏散路线及标识，安排专人引导，施工完成后立即恢复通道畅通。

选定 2 处及以上符合安全要求的区域作为固定安全集结点（远离施工区域、无坍塌 / 火灾风险、视野开阔、便于人员清点），在集结点设置明显标识，清理集结点周边障碍物，确保人员可有序聚集。

第九条 紧急疏散实施流程

预警触发：现场人员发现突发事件后，需立即通过对讲机、电话、现场呼喊等方式向应急领导小组及疏散引导组报告，说明事件类型、发生地点、影响范围；领导小组接到报告后，立即判断事件等级，发布疏散指令，启动现场警报（哨声、广播、警报器）。

疏散准备：各专项工作组接到指令后，快速到达指定岗位，疏散引导组人员携带疏散标识、对讲机等设备，开启应急照明；现场警戒组立即封锁事故区域，禁止无关人员进入。

有序撤离：疏散引导组按专项预案引导人员沿指定路线撤离，对老人、儿童、行动不便的患者 / 施工人员，安排专人搀扶、抬运，优先撤离；撤离过程中，提醒人员弯腰、捂鼻（火灾烟雾时）、不携带无关物品、不拥挤推搡、不逆行。

集结清点：人员撤离至安全集结点后，各班组负责人、医院科室对接人立即逐人清点人数，将撤离人数、未撤离人数、被困人员位置及情况及时上报至疏散引导组，由疏散引导组汇总后上报应急领导小组。

后续处置：确认所有人员撤离后，疏散引导组向领导小组汇报，由领导小组下达现场封闭指令；若发现有人员被困，立即向外部救援单位（消防、120）报告被困位置，配合专业救援人员开展搜救；现场警戒组加强对集结点及事故区域的警戒，禁止人员擅自返回。

第十条 特殊情况疏散处置

若疏散主路线受阻（坍塌、火灾、烟雾封锁），疏散引导组立即启动备用疏散路线，安排专人在路线交叉口引导，确保人员快速转移。

若突发事件现场无法立即撤离，疏散引导组引导人员进入就近的安全避险区域（无坍塌风险、远离火源 / 危险源的房间、区域），关闭门窗，做好防护，并及时向领导小组报告避险位置及人员情况，等待救援。

针对医院住院患者、重症患者，由医院医护人员及应急救护组配合，优先转移至医院安全区域，对无法转移的患者，采取现场防护、专人看护措施，确保患者安全。

施工期间遇医院就诊高峰，突发事件时疏散引导组需联合医院导诊人员，分区域、分批次引导患者及家属撤离，避免人流聚集。

第四章 应急救护管理

第十一条 救护人员资质与培训

应急救护组所有成员必须具备基础急救知识和技能，其中至少 5 名及以上人员需经红十字会或专业医疗机构培训，取得 **《应急救护员证》**，持证上岗。

项目安全负责人联合医院医护人员，每月组织一次应急救护技能培训，每季度组织一次技能复训，培训内容包括止血、包扎、骨折固定、心肺复苏（CPR）、窒息急救、烧烫伤处置、烟雾中毒处置等，结合工程改造特点，重点培训高处坠落、物体打击、机械伤害等施工意外伤害的现场救护方法。

培训后组织现场实操考核，考核不合格人员需重新参加培训，直至考核合格，严禁未掌握急救技能的人员参与现场应急救护工作。

第十二条 急救物资储备与管理

后勤保障组按 “就近取用、全面覆盖” 原则，在施工现场入口、各施工楼层、医院改造区域、安全集结点设置标准化急救箱，并在施工现场指定位置配备担架、应急救援绳、心肺复苏仪、吸氧设备等急救器材；急救箱及器材需放置在醒目、干燥、易取用的位置，严禁上锁、挪作他用。

急救箱内配备清单：止血带、医用纱布、医用棉球、碘伏、酒精、创可贴、绷带、夹板、医用手套、口罩、人工呼吸面罩、常用应急药品（云南白药、止痛药、抗过敏药等），并根据工程实际情况补充针对性药品。

后勤保障组指定专人负责急救物资管理，建立 **《应急救护物资管理台账》**，记录物资名称、数量、采购日期、有效期、补充更换情况；每周对急救物资进行一次全面检查，及时补充消耗物资、更换过期药品及损坏器材，确保所有物资完好可用。

第十三条 现场应急救护实施流程

现场评估与报备：突发事件发生后，应急救护组人员快速到达事故现场，首先评估现场环境安全（避免自身陷入危险），再对伤员进行初步检查，判断伤员意识、呼吸、脉搏、伤情类型（出血、骨折、昏迷等），同时向领导小组报告伤员数量、伤情严重程度。

分类处置与急救：根据伤员伤情严重程度，实行 “先重后轻、先救命后治伤” 的原则分类处置：

危重伤员（心跳呼吸骤停、大动脉出血、严重骨折、意识丧失等）：立即开展紧急急救（心肺复苏、止血包扎、骨折固定等），同时安排专人拨打 120 急救电话，清晰告知事故地点（武汉市第七医院疾病大楼旁）、伤员数量、伤情类型、联系方式。

轻伤员（轻微擦伤、挫伤、扭伤等）：由救护人员引导至临时救护点，进行简易消毒、包扎、处置，做好伤情记录。

伤员转运与交接：120 急救车辆到达后，应急救护组人员配合急救人员对伤员进行二次评估，移交伤员伤情记录，清晰告知现场急救情况，协助急救人员将伤员抬运至急救车辆，做好交接签字记录。

现场清理与记录：救护工作完成后，救护人员对现场救护区域进行清理，整理急救物资，补充消耗器材；同时详细填写 **《现场应急救护记录表》**，记录救护时间、伤员姓名 / 身份、伤情、救护措施、转运去向、救护人员等信息，纳入项目应急档案。

第十四条 特殊伤害与突发情况救护要求

高处坠落 / 物体打击：立即检查伤员意识及脊柱、颈椎情况，严禁随意搬动伤员，对有骨折、出血的部位进行固定、止血，等待专业急救人员转运。

火灾烧烫伤 / 烟雾中毒：将伤员转移至通风、阴凉区域，对烧烫伤部位进行冷水冲洗（避免涂抹药膏），对烟雾中毒伤员给予吸氧，保持呼吸道通畅，必要时进行人工呼吸。

机械伤害：立即切断机械电源，将伤员与机械分离，对伤口进行止血、包扎，若有肢体断裂，妥善保存断肢（低温、干燥），随伤员一同转运至医院。

突发心脑血管疾病（针对老人、施工人员）：立即让伤员平卧，保持安静，解开衣领，测量血压，若伤员昏迷，立即进行心肺复苏，同时拨打 120 急救电话。

第五章 应急培训与演练

第十五条 全员应急培训

所有进场施工人员、项目管理人员必须接受紧急疏散与应急救护岗前培训，培训内容包括本制度要求、疏散路线与标识识别、应急指令传达方式、现场急救基础知识、突发事件报告流程等，培训合格后方可上岗作业。

项目安全负责人每季度组织一次全员专项应急培训，结合近期行业内突发事件案例、本工程施工风险点，讲解疏散、救护的重点难点及改进措施，更新应急知识和技能。

针对医院医护人员、导诊人员、后勤人员，开展专项对接培训，明确工程施工期间的应急联动流程、疏散配合要点，确保医院人员与项目施工人员协同应对突发事件。

第十六条 应急演练组织与实施

应急领导小组每半年组织一次综合应急演练，整合紧急疏散、现场救护、物资调配、现场警戒等全流程内容；每季度针对火灾、高处坠落等高频风险，开展一次专项应急演练，演练频率可根据工程施工进度（如高空作业、外墙改造阶段）适当增加。

演练前，领导小组制定详细的《应急演练方案》，明确演练主题、场景、参演人员、岗位职责、演练流程、评估标准，提前对参演人员进行演练交底，准备好演练所需物资和设备。

演练过程中，模拟真实突发事件场景，严格按照制度及预案执行流程，做好演练影像、文字记录，跟踪参演人员的操作规范性、各工作组的协同配合度。

演练结束后，立即组织召开演练总结会，各工作组汇报演练开展情况，分析演练中存在的问题（如疏散路线不畅通、救护操作不规范、物资调配不及时等），提出整改措施，优化应急预案和制度流程；演练记录、总结报告及整改资料纳入项目应急档案。

第六章 突发事件报告与善后处置

第十七条 突发事件报告流程

现场即时报告：突发事件发生后，现场第一发现人必须在 5 分钟内向应急领导小组报告，不得隐瞒、谎报、迟报。

内部逐级报告：应急领导小组接到报告后，在 10 分钟内汇总事件信息（时间、地点、类型、伤亡人数、现场处置情况），向建设单位、监理单位上级主管部门报告。

外部归口报告：若突发事件造成人员伤亡、重大财产损失，应急领导小组在 30 分钟内按规定向属地应急管理部门、消防救援机构、卫生健康部门、住房和城乡建设部门报告，必要时请求外部救援。

报告要求：突发事件报告需做到信息准确、内容完整，包括事件基本情况、现场处置进展、伤员情况、所需救援支持等，后续根据事件处置情况及时补充报告最新信息。

第十八条 突发事件善后处置

突发事件现场处置完成后，应急领导小组组织各工作组开展现场清理工作，排查剩余安全隐患，及时清理事故现场的建筑垃圾、破损设备，恢复正常施工及医院运营秩序。

安排专人对接受伤人员及家属，做好伤情告知、安抚慰问工作，协助办理医疗救治相关手续，按规定落实工伤赔偿、医疗费用等相关事宜，妥善处理善后纠纷。

对突发事件造成的财产损失进行统计、评估，制定修复、赔偿方案，报建设单位及上级主管部门审批后执行。

第十九条 事故调查与复盘

针对造成人员伤亡、重大财产损失的突发事件，应急领导小组配合上级主管部门、相关监管单位开展事故调查，如实提供事件相关资料、记录，不得隐瞒、篡改相关信息。

事故调查结束后，领导小组组织全员召开事故复盘会，分析事件发生的直接原因、间接原因，梳理应急管理、施工管理中的漏洞，制定针对性的整改措施，明确整改责任人、整改期限，跟踪整改落实情况。

根据事故调查及复盘结果，修订完善本制度、专项应急预案，优化应急组织机构及职责，加强对应急风险点的管控，避免类似突发事件再次发生。

第七章 监督考核与责任追究

第二十条 日常监督检查

应急领导小组每周组织一次应急管理工作专项检查，重点核查疏散通道畅通性、疏散标识及应急照明完好性、急救物资储备及管理情况、各岗位人员应急职责落实情况；每月开展一次全面检查，形成检查记录，对发现的问题下达《整改通知书》，限期整改，跟踪复查。

监理单位将紧急疏散、应急救护管理工作纳入日常监理巡查范围，对施工单位应急管理工作落实不到位的情况，及时签发监理通知单，要求限期整改，对拒不整改的，上报建设单位及属地住建部门。

第二十一条 考核与奖惩

项目将紧急疏散、应急救护管理工作纳入各参建单位、各班组及个人的绩效考核内容，考核结果与工程款支付、班组评优、个人绩效工资挂钩。

对在应急培训、演练中表现突出，或在突发事件处置中快速响应、有效开展疏散引导、应急救护，避免人员伤亡或减少财产损失的单位及个人，由应急领导小组予以通报表扬、现金奖励等表彰。

对违反本制度规定，存在下列行为之一的，予以通报批评、经济处罚；情节严重造成人员伤亡、重大财产损失的，依法追究相关单位及个人的责任；构成犯罪的，移交司法机关处理：

堵塞、占用疏散通道、安全出口，经整改拒不落实的；

应急物资储备不足、管理不善，导致应急处置延误的；

未参加应急培训、演练，考核不合格仍上岗作业的；

突发事件发生后，拒不服从应急领导小组指挥，推诿扯皮、擅离职守的；

隐瞒、谎报、迟报突发事件，或伪造、篡改应急工作记录的。

第八章 附则

第二十二条 制度修订

本制度根据国家现行法律法规、行业标准、工程施工进度及现场实际情况变化，由应急领导小组适时组织修订、完善；制度修订后，及时组织全体人员开展宣贯、培训，确保各单位、各人员掌握最新制度要求。

第二十三条 制度解释

本制度由武汉市第七医院疾病大楼立面改造工程项目紧急疏散与应急救护应急领导小组负责解释。

第二十四条 生效日期

本制度自发布审批之日起正式生效，至本工程竣工验收交付、现场施工设施全部拆除后废止。

附件

武汉市第七医院疾病大楼立面改造工程紧急疏散平面图

应急救护物资管理台账

现场应急救护记录表