出具单位：柳州市建设工程有限公司

日期：2026 年 03 月 16 日
一、日志节选（2026.02.20-2026.02.22）

表格
	日期
	天气
	施工内容
	备注

	2026.02.20
	晴
	叠合板吊装，绿色建材进场
	验收合格

	2026.02.21
	晴
	太阳能集热器安装
	运行正常

	2026.02.22
	多云
	高效风机安装
	质量达标


