昆明市盘龙区青少年活动中心旧项目利用改造智慧养老活动中心专项报告

## 一、项目基本概况

### （一）原有项目概况

本次改造依托既有昆明市盘龙区青少年活动中心（桃源街97号）实施，该项目地处盘龙区主城核心区域，周边社区密集，交通便利，配套完善。原有建筑为三层框架结构，主要面向青少年群体提供课外教育、活动开展、文体培训等服务，随着区域人口结构变化，原有青少年服务功能与当前区域民生服务需求匹配度下降，建筑部分设施老化、功能布局单一，空间利用率逐步降低，存在服务功能与区域民生需求脱节、设施适配性不足、能耗较高等问题。

### （二）改造项目概况

为盘活既有公共服务资源、补齐区域养老服务短板，本项目依托盘龙区青少年活动中心既有建筑及场地，实施适老化、智慧化、低碳化升级改造，打造集休闲娱乐、健康监测、智能服务、安全防护于一体的智慧养老活动中心。项目总建筑面积结合原有建筑实际规模，保留主体建筑结构，优化空间布局，全面升级设施设备，无需新增建设用地，实现旧公共服务资源高效再利用，精准满足盘龙区老年群体居家社区养老服务需求。

### （三）区域人口背景

昆明市盘龙区户籍人口63.36万，其中60岁以上老年人口达16.13万，占户籍总人口比例25.46%，区域老龄化程度高、老年人口增速快，且项目选址周边老年人口密度呈现“中心高、外围低”特征，周边社区老年群体就近养老服务需求迫切，现有养老服务设施供给不足，既有青少年活动中心改造转型，成为补齐区域养老服务短板的最优路径。

## 二、旧项目利用的必要性与可行性

### （一）必要性

- 盘活存量资产，避免资源浪费：原有青少年活动中心建筑主体完好，具备改造再利用基础，通过功能转型改造，无需新建建筑，可大幅节约土地资源、建设资金及建设周期，实现公共服务存量资产高效盘活，杜绝既有建筑闲置、资源浪费问题。

- 补齐区域养老服务短板：项目地处主城核心、社区密集区域，周边老年人口集中，缺乏专业、智能、适老化的老年活动场所，原有场地以青少年服务为主，老年活动空间不足、设施适配性弱，改造后可直接填补区域智慧养老服务空白，满足老年群体就近便捷享受养老服务的需求。

- 践行低碳绿色发展理念：相较于新建养老服务设施，旧建筑改造可减少建材消耗、建筑垃圾排放及施工能耗，契合国土空间低碳发展、城市更新高效利用资源的政策要求，同时同步实施低碳节能改造，实现资源利用与绿色发展双赢。

- 优化公共服务资源配置：顺应区域人口结构老龄化趋势，调整公共服务功能布局，将闲置、低效的青少年服务空间，转型为刚需迫切的养老服务空间，推动公共服务资源从“供需错配”向“精准适配”转变，提升区域公共服务均等化水平。

### （二）可行性

- 建筑条件可行：原有三层建筑结构稳定，空间开阔、布局规整，便于进行适老化功能分区改造，无需大规模结构拆改，改造难度小、施工周期短、改造成本可控。

- 区位条件优越：项目位于主城核心区，交通便捷、周边社区配套完善，老年群体出行便利，可有效覆盖周边大量老年人口，养老服务辐射能力强。

- 政策支撑有力：当前国家及省市大力推进居家社区养老服务设施建设、城市更新存量资源改造、智慧养老发展，旧公共服务设施改造养老服务项目符合多项政策导向，可获得政策及资金支持。

- 需求基础扎实：区域老年人口基数大、养老服务需求旺盛，老年群体对安全舒适的活动空间、健康监测、智能便捷服务需求迫切，项目改造后具备极强的实用性和群众基础。

## 三、旧项目改造利用核心内容

### （一）空间功能优化改造

依托原有三层建筑，保留主体结构，对内部空间重新规划布局，拆除非承重隔断，按照老年群体活动需求，划分老年活动室、休闲娱乐区、健康监测室、康复理疗区、阅览区、多功能服务厅、无障碍卫生间等功能区域，打造分层分类、便捷高效的养老服务空间，取消原有青少年专属功能布局，全面适配老年群体活动、服务需求。

### （二）适老化设施改造

- 通行无障碍改造：改造建筑出入口，增设无障碍坡道，取消台阶高差；优化楼梯设计，加装扶手，踏步设置防滑条；公共区域拓宽通行宽度，满足轮椅、助行器通行需求。

- 防滑安全改造：严格按照《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331标准，分级实施地面防滑处理：建筑出入口、公共走廊、电梯门厅、卫生间等区域，采用防滑仿古砖、通体防滑地砖，防滑等级达到Bd、Bw级；室内外老年活动场所、坡道、楼梯踏步，采用防滑橡胶地板、防滑石材、防滑耐磨地坪，防滑等级达到Ad、Aw级，楼梯踏步同步加装嵌入式金属防滑条，全方位保障老年出行安全。

- 生活适老改造：各楼层设置老年专用无障碍卫生间，配备扶手、紧急呼叫按钮、适老洁具；公共区域座椅优化，增设休息座椅；灯光系统升级，采用柔和无眩光照明，避免老年群体视觉不适。

### （三）智慧化升级改造

构建全域智慧养老管控系统，融入5G、物联网、AI算法、毫米波雷达等技术，打造无感式、便捷化智慧服务体系：部署毫米波雷达无感跌倒监测、智能安防、紧急呼叫联动系统；搭建智慧能源智控平台，联动光伏、储能、新风、照明设备，实现能耗智能调控；设置声控中控、智能预约、健康监测终端，为老年群体提供便捷智能服务，实现安全防护、健康管理、设施管控一体化智慧运营。

### （四）低碳节能改造

对原有高能耗设施进行升级，外墙增设保温层、更换Low-E节能门窗，屋顶加装光伏BIPV系统；引入地源热泵、智能新风系统，通过人体感应+光照自适应控制，实现空调节能40%+、照明节能50%+；配套节水器具，实现节水25%，全面打造低碳节能型智慧养老活动中心。

## 四、项目改造利用效益分析

### （一）社会效益

- 有效满足区域老年群体养老服务需求，提升老年群体生活幸福感、安全感，完善居家社区养老服务体系，促进老年友好型社会建设。

- 盘活公共服务存量资源，优化区域公共服务布局，推动公共服务资源普惠化、精准化供给，助力城市更新与民生服务提质。

- 打造旧公共设施改造养老服务示范项目，为全市同类存量建筑转型利用提供可复制、可推广的经验，引领区域养老服务高质量发展。

### （二）经济效益

- 相较于新建养老设施，节约土地成本、建筑施工成本及前期审批成本，大幅降低项目总投资，资金投入效率更高。

- 通过智慧节能改造，年可节电18万kWh，运维成本降低35%，全生命周期可节约运营成本400万元以上，增量投资3年即可回收，经济效益显著。

- 减少建材采购、建筑垃圾处理等费用，降低施工期间资源消耗，实现低成本、高效率的公共服务设施升级。

### （三）生态效益

旧建筑改造避免了新建建筑带来的建材开采、施工扬尘、建筑垃圾排放等环境问题，同步实施可再生能源利用、节能节水改造，年可替代市电30%，减碳95吨，践行绿色低碳发展理念，实现生态效益与民生效益协同发展。

## 五、结论

本次盘龙区青少年活动中心旧项目利用改造智慧养老活动中心项目，是盘活存量公共服务资源、补齐区域养老服务短板、践行低碳绿色发展的重要举措。项目依托既有建筑实施改造，无需新增建设用地，改造难度小、投资成本低、见效速度快，既解决了原有建筑功能错配、设施老化问题，又精准契合区域老年群体刚需，社会效益、经济效益、生态效益兼具。

项目改造方案科学可行，适老化、智慧化、低碳化改造内容贴合老年群体需求，符合国家及省市养老服务发展、城市更新、低碳建设相关政策要求，具备极强的实施必要性和可行性。项目建成后，将成为区域智慧养老服务标杆项目，切实提升老年群体生活品质，推动盘龙区养老服务事业高质量发展，建议尽快推进项目实施。