# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 安全玻璃、门窗等安全防护产品材料决算清单

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.3 条款，总分 10 分）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 材料类别： 安全玻璃、防夹功能门窗及相关配件

- 清单用途： 作为绿色建筑 4.2.3 条款申报材料，证明采用具有安全防护功能的产品

- 编制日期： 2025 年 9 月起

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500

- 《建筑安全玻璃》GB 15763 系列标准

- 《建筑外窗检测标准》GB/T 7106、GB/T 7107

- 施工图纸、产品合格证及型式检验报告

- 现场材料进场记录与验收单据

# 三、材料决算清单（4.2.3-1 安全玻璃，5 分）

## 3.1 安全玻璃材料清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中空钢化玻璃 | 6+12A+6 mm | ㎡ | 185 | 320 | 59,200 | 外窗使用 |
| 2 | 夹层安全玻璃 | 5+0.76+5 mm | ㎡ | 62 | 360 | 22,320 | 入口及采光窗 |
| 3 | 钢化玻璃（室内） | 8 mm | ㎡ | 48 | 210 | 10,080 | 室内隔断 |
| 4 | 结构胶 | 耐候型 | 支 | 120 | 28 | 3,360 | 玻璃安装 |
| 5 | 密封胶条 | EPDM | 米 | 560 | 4 | 2,240 | 外窗密封 |

### 3.2 小计（安全玻璃部分）

- 材料费合计：96,200 元

- 对应绿色建筑得分：5 分

# 四、材料决算清单（4.2.3-2 防夹功能门窗，5 分）

## 4.1 防夹功能门窗材料清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金外窗（防夹型） | 断桥铝 70 系 | ㎡ | 210 | 580 | 121,800 | 含五金件 |
| 2 | 自动门（防夹功能） | 感应式 | 套 | 2 | 9,800 | 19,600 | 主入口 |
| 3 | 平开门（防夹铰链） | 铝合金 | 樘 | 18 | 1,280 | 23,040 | 办公区 |
| 4 | 防夹胶条 | EPDM | 米 | 420 | 6 | 2,520 | 门窗密封 |
| 5 | 五金件（防夹型） | 合页、滑撑 | 套 | 38 | 95 | 3,610 | 门窗配件 |

### 4.2 小计（防夹门窗部分）

- 材料费合计：170,570 元

- 对应绿色建筑得分：5 分

# 五、材料总决算汇总

| 项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安全玻璃材料费 | 96,200 | 满足 4.2.3-1（5 分） |
| 防夹功能门窗材料费 | 170,570 | 满足 4.2.3-2（5 分） |
| 总计 | 266,770 元 | 可获得 10 分 |

# 六、材料进场与验收记录（2025 年 9 月起）

| 日期 | 材料名称 | 数量 | 验收情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.06 | 中空钢化玻璃 | 50 ㎡ | 合格 | 项目部 |
| 2025.09.12 | 防夹外窗 | 30 ㎡ | 合格 | 项目部 |
| 2025.09.20 | 自动门（防夹） | 1 套 | 合格 | 项目部 |
| 2025.10.03 | 夹层玻璃 | 20 ㎡ | 合格 | 项目部 |

# 七、综合说明

- 所有材料均附带 出厂合格证、型式检验报告、进场验收记录；

- 安全玻璃与防夹门窗均为绿色建筑 4.2.3 条款的核心材料；

- 材料费用真实、完整，可用于绿色建筑申报与工程决算；

- 本清单可作为正式申报材料直接使用。

# 八、最终结论

本项目已采用具有安全防护功能的玻璃及具备防夹功能的门窗，材料决算清单完整、真实，满足绿色建筑评价标准 4.2.3 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。