施工记录、影像资料文件

一、文件内容

1. 施工记录

- 表土收集、存储、回用的施工记录，证明表土回收率、回用率达标

- 生态补偿设施（雨水花园、人工湿地）的施工记录

- 本土植物种植、生态廊道建设的施工记录

2. 影像资料

- 场地原有生态环境（水系、植被）的施工前照片 / 视频

- 表土收集、存储、回用的施工过程照片 / 视频

- 生态补偿设施、生态廊道建设完成后的实景照片 / 视频

- 场地生态环境恢复后的实景照片 / 视频

二、归档要求

- 资料按施工阶段分类，标注拍摄时间、地点

- 作为绿建评价、工程验收的直接佐证材料，证明生态保护与补偿措施按设计要求实施。