外门窗施工工法说明文件

文件名称： 《见逢岁聿项目-外门窗安装施工工艺及节点工法》

1. 安装牢固性措施：

连接件加固： 窗框固定点间距不大于500mm，距转角处不大于150mm。采用膨胀螺栓将不锈钢连接片锚固于主体结构（而非覆土装饰面）。

断崖侧特殊防范： 悬崖侧门窗增设加强型副框，提高抗振动能力。

2. 关键节点工艺（防水与隔热）：

三层密封法： 窗框与墙体间隙内层用密封胶密封，中层填充聚氨酯发泡剂，外层采用高性能硅酮建筑密封胶，杜绝渗水。

覆土界面衔接： 针对覆土层与窗头交接处，设计不锈钢成品滴水檐及柔性防水收口，防止覆土内的水分沿窗框下渗。

外门窗施工工法说明文件

文件名称： 《见逢岁聿项目-外门窗安装施工工艺及节点工法》

1. 安装牢固性措施：

连接件加固： 窗框固定点间距不大于500mm，距转角处不大于150mm。采用膨胀螺栓将不锈钢连接片锚固于主体结构（而非覆土装饰面）。

断崖侧特殊防范： 悬崖侧门窗增设加强型副框，提高抗振动能力。

2. 关键节点工艺（防水与隔热）：

三层密封法： 窗框与墙体间隙内层用密封胶密封，中层填充聚氨酯发泡剂，外层采用高性能硅酮建筑密封胶，杜绝渗水。

覆土界面衔接： 针对覆土层与窗头交接处，设计不锈钢成品滴水檐及柔性防水收口，防止覆土内的水分沿窗框下渗。